sIPV课题组半成品配制罐用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	8

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	12

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司肠道病毒疫苗室sIPV课题组半成品配制罐的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司肠道病毒疫苗室sIPV课题组半成品配制罐。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 国家标准及欧盟现行版GMP相关法规要求和准则，符合FDA 的要求

- GMP附件2《确认与验证》（2010版）

- GB/T 150.1～GB 150.4压力容器

- 制药机械（设备）验证指导原则

- FDA（美国食品药品管理局）相关规定和指南

- EMEA（欧洲药品评鉴局）相关规定和指南

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- 所有的电气设备和电缆必须根据IEC标准

- GB-5226-2008机械安全机械电气设备

- GB/T 30574-2014机械安全 安全防护的实施准则

- 系统描述

购置2台半成品配制罐，用于配制半成品、添加稀释液，并混合均匀，半成品配制罐可在一定的转速条件下，混合均匀后导入分装系统。半成品配制罐需要具备耐受一定压力、转速控制，可移动，易清洗，便于进出灭菌柜等功能。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 欣宁楼肠道病毒疫苗车间半成品配制间,B+A级区。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 罐体总体积：不大于140L，工作体积：50-110L； 罐体几何尺寸：整套配制罐直径700mm以内，设备总高度不高于1300mm，应在满足需求的前提下，尽量缩减管道及罐体尺寸与厚度。 | 关键※ |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 应尽最大限度降低罐体重量，不得高于70kg，罐体不做在线灭菌，符合工作压力（0.8±0.05bar）使用需求即可。 | 关键※ |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 洁净正压 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：B级区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 配置四轮皆为无油万向轮，可制动，能耐受多次湿热高压灭菌（121℃，30min，1.5bar）。 | 关键※ |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷；设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷 | 关键 |
|  | 罐体及配套管路部分的所有材料全部为SS316L； | 关键 |
|  | 要求外观设计必须易于清洁，尽量避免卫生死角，所有材料及管道必须为316L不锈钢；保证无泄漏，全封闭，耐腐蚀。 | 关键 |
|  | 所有管道、罐盖、罐体内表面全部酸洗钝化，保证不生锈。 | 关键※ |
|  | 所有管道、罐盖、罐体内表面抛光处理，电抛光Ra≤0.4μm；外表面抛光，焊接处光滑易清洗无死角。提供管道抛光证书，以及系统实测抛光报告（随机抽取10点） | 关键※ |
|  | 罐盖：卡箍式可拆卸活动盖，便于清洗 | 关键 |
|  | 2个进料口，均有不锈钢隔膜阀及标准卡盘，无死角通过可拆卸式硬管进入罐体内部，弯曲到罐壁，保证进料液沿壁流加到罐内，硬管内径≥3/8英寸 | 关键※ |
|  | 1个呼吸器口，标准卡盘接口。 | 关键 |
|  | 1个喷淋球，可通过软管连接外部液体对罐体进行淋洗，能够对罐体全面清洗，需进行清洗验证。 | 关键※ |
|  | 侧壁设置卫生级取样阀，位于30L容积点，含有单口快装卡盘，连接取样管路；取样后可以完全关闭取样阀，防止罐内溶液污染。 | 关键※ |
|  | 底部侧面磁力搅拌，搅拌桨为框式搅拌桨，联动装置及搅拌桨可耐受湿热高压灭菌（121℃，30min，1.5bar）； 转速可调节：0-200rpm，显示精度1rpm； 无级变速，按键调整转速，调整精度：5rpm 110L料液搅拌均匀时间≤10min | 关键※ |
|  | 电机方便拆卸，放置于B级区，不高压，配液前进行安装； 供应商提供轻便推车，放置控制柜和电机，推车为4个万向制动轮。 | 关键 |
|  | 罐底结构：无死角，要求放净物料无滞留，出水口设置手动隔膜阀，出料口为标准卡盘 | 关键※ |
|  | 罐体外壁设置4个吊环式提手，不使用时自动下垂； 离地高度约600mm，符合人体工学设计。 | 关键 |
|  | 罐体之外设置推手，高度符合人体工学设计（建议高度700-800mm）。 | 关键 |
|  | 所有接口采用国际通用标准快装卡盘式，各进出管口工艺开孔与内罐体焊接处光滑易清洗无死角。 | 关键 |
|  | - 罐体、各管道、阀门、罐底轮等可耐受湿热高压灭菌（121℃，30min，1.5bar），操作界面可防潮。 | 关键※ |
|  | 罐体顶端有1-2个观察窗，罐体侧面1个狭长观察窗，便于观察容积变化情况，视窗设置刻度线，最小刻度不高于5L。 | 关键 |
|  | 半成品配制罐与上下游设备通过软管连接，管道口外径作一定弧度处理，尽量避免损伤软管。 | 关键 |
|  | 罐体需尽量轻便，除电机之外总重量不高于70kg | 关键※ |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识，需配有中文说明： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 疫苗稀释液、sIPV单价原液、2-苯氧乙醇 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 50-110L料液处理量 搅拌均匀时长≤10分钟 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 内径尺寸：直径700mm以内，设备总高度不高于1300mm | 关键 |
|  | 工作体积：50-110L. | 关键 |
|  | 工作压力：0-0.8±0.05bar | 关键 |
|  | 转速：0-200rpm，显示精度1rpm； 调整精度：5rpm | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 底部中心或侧面磁力搅拌，搅拌桨为框式搅拌桨，联动装置及搅拌桨可耐受湿热高压灭菌； 发动机方便拆卸，放置于B级区，配液前进行安装 | 关键 |
|  | 转速可调节：0-200r/min，显示精度1r/min； 无级变速，按键调整转速，调整精度：5r/min | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 磁力搅拌器需可以空转不低于30min，或者磁力搅拌有防止空转的功能 | 关键 |
|  | 磁力搅拌电机的配电系统要有过载保护和过流保护 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 防护等级不低于IP65 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | DQ开始前完成审批提供：系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、硬件配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、开关配置图等线图）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：设备安装文件：焊接证书、各种安装处理记录及报告 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：转速校验报告。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：安全报告。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等。 | 关键 |
|  | FAT应在设备制造完成后出厂发货前完成审批并提交； SAT在设备安装调试后IQ开始前完成审批并提交提供： 工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）设计阶段，设计确认开始前提供：验证计划 系统影响性评估 （2）在DQ开始前提供：满足GMP等相关法规的评估文件 （3）设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交提供：设计确认及文件（DQ）， （4）SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交提供：安装确认及文件（IQ）； （5）IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交提供：运行确认及文件（OQ）； （6）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 设备生产商负责制定设备验证总结报告（VSR）和RTM（需求追溯矩阵） | 期望 |
|  | 设备开箱验收提供：设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供：满足GEP要求的项目文件交付包 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供：项目质量计划 | 关键 |
|  | 厂家需提供压力容器产品质量证明书、特种设备制造监督检验证书、产品合格证、 产品数据表等特种设备相关的资料。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 安全使用和应急处置措施相关培训 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括计划、系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | .验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A